****

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**администрации Новоселицкого муниципального округа**

**Ставропольского края**

с. Новоселицкое

13 января 2023 г. № 17-р

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2018 – 2024 годы»

В целях реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2018 – 2024 годы» и контроля за ее реализацией в 2023 году в соответствии с решением Совета Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края № 494 от 15.12.2022 года «О бюджете Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»:

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на 2018 – 2024 годы» на 2023 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Плотникова М.С.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

Глава Новоселицкого

муниципального округа

Ставропольского края О.С.Безменов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

от 13 января 2023 г. № 17-р \_\_

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

на 2018-2024 годы» на 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия программы | Дата наступле  ния контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | | | | |
| бюджетные ассигнования  местного бюджета | | | | прогнозируемое поступление средств в местный бюджет | | | | |
| федеральный  бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | из федера  льного бюдже  та | | из крае  вого бюд  жета | средства государствен  ных внебюд  жетных фондов | средства бюджетов муниципаль  ных образований | юри  дические лица |
|  | **Основное мероприятие 1.1**  Реализация регионального проекта «Формирования комфортной городской среды» | 30.12.2023 | 23750906,78 | 1232225,08 | 25008,14 | х | | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие 1.2**  Реализация программ формирования современной городской среды  «Благоустройство территории общего пользования по ул. Гагарина в селе Журавское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края» | 30.12.2023 | 23750906,78 | 1232225,08 | 25008,14 | х | | х | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие 2.1**  Вовлечение граждан в мероприятия по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий |  | не  предусмот  рено | не предусмот  рено | не предусмот  рено | х | | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие 2.2**  Информирование граждан о мероприятиях, проводимых в рамках программы | 16.02.2023  17.05.2023  01.07.2023  15.11.2023 |  |  |  |  | |  |  |  |  |