П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края

с. Новоселицкое

16 февраля 2022 г.                                                                                             № 90

Об утверждении плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Новоселицкому муниципальному округу Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 12 июля 2019 года № 307-п «Об учете объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Ставропольского края, при строительстве (реконструкции) которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации,  письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.03.2017 N 6235-ЕЕ/Д17 "О рекомендуемой форме плана по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства и рекомендациях по его подготовке", администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Новоселицкому муниципальному округу Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Вострикова И.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие 01.02.2022.

Временно исполняющий полномочия Главы

Новоселицкого муниципального округа

Ставропольского края                                                                       Т.И.Федотова

|  | - УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края от 16 февраля 2022 г. № 90 |
| --- | --- |

План

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства

Раздел I.

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

| № п/п | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта. Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства. Годы факти-ческого начала и прекращения строительства. Степень завершенности строительства | Реестровый номер федераль-ного имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестици-онного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2019 г. | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  |  | Срок ввода объекта в эксплуата-цию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей | В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Раздел II.

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

| № п/п | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта. Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства. Года фактического начала и прекращения строительства. Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестици-онного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта | Срок проведения консервации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел III.

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

| № п/п | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес место-нахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта. Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства. Года фактического начала и прекращения строительства. Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестици-онного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Предполагаемы срок приватизации (продажи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел IV.

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

| № п/п | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес место-нахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта. Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства. Года фактического начала и прекращения строительства. Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестици-онного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел V.

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

| № п/п | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес место-нахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта. Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства. Года фактического начала и прекращения строительства. Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестици-онного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Срок передачи объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел VI.

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

| № п/п | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес место-нахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта. Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства. Года фактического начала и прекращения строительства. Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Обоснование необходимости списания незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел VII.

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается в принятие в государственную казну

| № п/п | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта. Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства. Года фактического начала и прекращения строительства. Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестици-онного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел VIII.

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

| № п/п | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта. Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства. Года фактического начала и прекращения строительства. Степень завершенности строительства | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестици-онного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/ невозможности использования разработанной проектной документации | Срок реализации предлагаемых решений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с. Новоселицкое, ул. Школьная, 27б»; Российская Федерация, Ставропольский край, Новоселицкий район, с. Новоселицкое, ул. Школьная, 27б | - | - | - | - | - | Выполненные проектно-изыскательские работы и проектно -сметная документация по разным причинам остались не востребованными для планируемого строительства объекта в 2088 году | - |